***Gerenciamento de Tempo***

# Objetivo do Plano de gerenciamento do cronograma

Para o projeto, planejamos cada detalhe, cronometrando cada tarefa para o melhor uso do tempo, para que não ocorra transtornos futuros e sem entregas de última hora. Foi feito o uso do site de gerenciamento de projeto Trello juntamente com o calendário para as datas das entregas de cada tarefa.

# Método de gerenciamento do tempo

Foram divididos os tópicos e definido as atividades entre os alunos participantes do grupo e foram planejadas as datas para a entrega, junto com a estimativa das durações das atividades.

O Plano de gerenciamento do cronograma foi desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para orientar a equipe do projeto sobre como os processos relacionados ao tempo seriam executados, controlados, monitorados e encerrados.

## Processos de gerenciamento do tempo

# Desenvolver o cronograma

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atividade | **Planejamento do Projeto** | **Elaboração Teórica do Projeto** | **Criação Física do Projeto** |
| Início | 02/2020 | 05/2020 | 08/2020 |
| Término | 04/2020 | 06/2020 | 11/2020 |
| Responsável | Pitter Meira  Yasmin Xavier  Pedro Henrique  Pedro Gonzales | Pitter Meira  Yasmin Xavier  Pedro Henrique  Pedro Gonzales | Pitter Meira Yasmin Xavier  Leticia Silva |
| % Conclusão | 80% | 100% | 100% |
| Status | Não Finalizado com sucesso, apenas alguns artefatos foram entregues | Completo | Completo |
| Comentário | Alguns artefatos não foram entregues pela questão dos alunos Pedro Henrique e Pedro Gonzales, não estarem colaborando com o projeto. | Os artefatos foram entregues com sucesso, porem os alunos Pedro Henrique e Pedro Gonzales, trancaram o curso, seguimos com o próximo bimestre com a Leticia Silva. | Tivemos a colaboração de todo time para a finalização do projeto, entregando com sucesso. |

## Papéis e Responsabilidades da Equipe do Projeto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Papel | Responsabilidades | Autoridade |
| **Pitter Meira** | **Gerente** | **Gerenciar o Projeto** | **Gerente do grupo** |
| **Yasmin Xavier** | **Subgerente** | **UX – UI** | **Pitter Meira** |
| Leticia Silva | Equipe | Programadora | Pitter Meira  Yasmin Xavier |