12. Gerenciamento das Aquisições do projeto
12.2 Planejar o Gerenciamento das Aquisições
Foi necessário a aquisição de dois cursos para a capacitação dos desenvolvedores do projeto, sabendo que os mesmos não possuíam conhecimento amplo para o término dentro do prazo estimado, onde também foi adquirido novos produtos para desempenho e produtividade, visando melhorar o tempo na entrega das tarefas solicitadas pelo gerente.

12.2 Conduzir as Aquisições

Orçamentos foram feitos em vários fornecedores, porém havia alguns riscos como por exemplo, a demora na entrega de um produto, que também havia um custo abaixo dos outros fornecedores, mas para não se ter o risco na demora da entrega e atraso no desenvolvimento, foi adquirido um produto semelhante, mas que estaria sendo entregue antes do previsto.

Plano de Aquisições					Data: 01/10/2020

Nome do projeto: Gerenciamento – Agencia de Viagens
Cliente:
Gerente do projeto: Pitter Meira

#	Fornecedor	Descrição/Item	Qtd	Preço	Total	Comentários
1	Cod3r	Curso React + Redux: Fundamentos e 2 Apps do Absoluto Zero	1	R$ 25,00	R$ 25,00	Comprado.
2	Academind	React - The Complete Guide (incl Hooks, React Router, Redux)	1	R$ 25,00	R$ 25,00	Comprado.
3	Magalu	SSD 120GB AFOX SD250-120GN SATA III - Leitura 500MB/s e Gravação 440MB/s	1	R$ 199,00	R$ 199,00	Comprado – produto em estoque para retirada em loja física
4	KaBum	SSD Gigabyte 120GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 380MB/s - GP-GSTFS31120GNTD	1	R$ 149,90	R$ 149,90	Recusado - demora na entrega
5	Hcode Treinamentos	Node JS Curso Completo do Básico ao Avançado	1	R$ 379,90	R$ 379,90	Fora do orçamento.

12.3 Controlar as Aquisições