Gerenciamento de Aquisições
# Objetivo do Plano de gerenciamento das aquisições

Foi necessário a aquisição de dois cursos para a capacitação dos desenvolvedores do projeto, sabendo que os mesmos não possuíam conhecimento amplo para o término dentro do prazo estimado, onde também foi adquirido novos produtos para desempenho e produtividade, visando melhorar a comunicação e o tempo na entrega das tarefas solicitadas pelo gerente.

# Métricas

Função Nº de ocorrência Complexidade Peso Resultado / entradas 2 Simples 3 6 / 0 Médio 4 0 / 6 complexo 6 36 / saídas 3 Simples 4 12 / 0 Médio 5 0 / 5 complexo 7 35 / consultas 2 Simples 3 6 / 0 Médio 4 0 / 6 complexo 6 36 / arquivos 0 Simples 7 0 / 8 Médio 10 80 / 0 complexo 15 0 / interfaces 0 Simples 5 0 / 8 Médio 7 56 / 0 complexo 10 0 / Total de FP’b 267	Nível de Influência do Sistema (0 a 5) / Comunicação de dados / Performance / Volume de transações / Eficiência do usuário final / Processamento complexo / Facilidade de implantação / Múltiplos locais / Processamento distribuído / Utilização de equipamento / Entrada de dados on-line / Atualização on-line / Reutilização de código / Facilidade operacional / Facilidade de mudanças / Total de NI / Em seguida --- multiplicar o NI pela taxa real. / 0,65 + (0,01 x NI) = FA / 1,35 / 3ª ETAPA: Multiplicar os FP’bruto x FA / FP’r = 360 / R$15,00/ hora

Estimativas do número médio de LOC por FP / (SQL + HTML) = 15 / FP’r x LOC / 360 x 15 =5.400	Tipo de Sistema / Sistema Web Produtividade / 3.300 Kloc/Loc / (FP’r x LOC)/ Produtividade / 5.400/ 3.300 = 1,636

-a tabela (NBR 13596 ... ISO 9126) aponta 132h/mês -------- 22 dias X 6 horas
Custo: 1,636 * 132 * 15= R$3.239,28
Prazo: 1 mês, 13 dias, 5 horas e 10 minutos.

# Conduzir as aquisições

Houve uma pesquisa de mercado, identificando vários fornecedores utilizando algumas ferramentas como BuscaPé, para fazer comparações de preços.
Orçamentos foram feitos, porém haviam alguns riscos como por exemplo, a demora na entrega de um produto na Kabum, onde havia um custo abaixo dos outros fornecedores, mas para não se ter o risco na demora da entrega e atraso no desenvolvimento, foi adquirido um produto semelhante, mas que estaria sendo entregue antes do previsto na empresa Magalu, que pode ser retirado na loja física.

# Decisões de comprar

Item a ser adquirido	Motivos para a compra	Fornecedores potenciais	Orçamento
Curso React + Redux: Fundamentos e 2 Apps do Absoluto Zero	Custo benefício e curso com certificação após o término.	Cod3r	R$25,00

Item a ser adquirido	Motivos para a compra	Fornecedores potenciais	Orçamento
React – The Complete Guide(including Hooks, React Router, Redux)	Custo benefício e curso com certificação após o término, porém há necessidade de ter fluência em inglês.	Academind	R$25,00

Item a ser adquirido	Motivos para a compra	Fornecedores potenciais	Orçamento
SSD 120GB AFOX SD250-120GN SATA III - Leitura 500MB/s e Gravação 440MB/s	Máquina usada para desenvolver projeto está precisando ter esse produto para ter mais velocidade e desempenho.	Magalu	R$199,00

Item a ser adquirido	Motivos para a compra	Fornecedores potenciais	Orçamento
SSD Gigabyte 120GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 380MB/s - GP-GSTFS31120GNTD	(Não será comprado) / Preço de custo acessível, porém irá demorar ser entregue.	KaBum	R$149,90

Item a ser adquirido	Motivos para a compra	Fornecedores potenciais	Orçamento
Node JS Curso Completo do Básico ao Avançado	Curso para capacitação em desenvolvimento voltado para melhor criação da API desse projeto.	Hcode Treinamentos	R$379,90

# Fornecedores pré-qualificados

Fornecedor potencial	Motivo
Magalu	Empresa com 63 anos de experiência no mercado, trazendo produtos de alta qualidade e bom preço.

Cod3r	Plataforma de estudos, com vários cursos e com didática de fácil entendimento.

Academind	Plataforma de estudos criada por dois professores, visando levar alta qualidade aos alunos, com preços acessíveis e com comunidade própria para cada curso.

Encerramento do Projeto:

Cálculo	Custo
Métricas	R$3.239,28
Aquisições	R$249,00
Total	R$3.488,28