Gerenciamento de Custos

# Objetivo do Plano de gerenciamento dos custos

Foi desenvolvido uma estimativa dos custos e recursos necessários para executar as atividades desse projeto. Os custos utilizados foram a mão de obra e custo de cursos e equipamentos.

# Estimar os custos

No início do gerenciamento de custos, foi feito um levantamento preliminar para a aprovação ou não. Os orçamentos foram feitos visando na qualidade e custo benefício, onde foram analisados todos os requisitos necessários e mínimos.

Planejamento, estimativa e controle de custos

Descrição do custo	Valor	Data do custo	Observação
Contratação da equipe	R$3.239,28	01/09/2020	2 contratados
Treinamento da equipe	R$50,00	05/09/2020	2 cursos durante 20 dias.
Aquisição de equipamentos	R$199,00	15/09/2020

Controle de prazos para a conclusão do projetos

Data prevista para início do projeto	Data prevista para término do projeto	Tempo do projeto
15/08/20	23/11/2020	100 dias

# Determinar o orçamento

O total dos custos e orçamentos calculados eprevistos foram de R$3.488,28. Onde R$199,00 foram destinados ao SSD para melhor desempenho da máquina utilizada, e R$50,00 em cursos para a equipe se profissionalizar e concluir o projeto. Os cursos foram disponibilizados em uma plataforma para acesso de todos, e as métricas sobre o custo do projeto no valor de R$3.239,28. Sendo assim é a somatória de todos os recursos necessários para a conclusão.