Gerenciamento de Riscos

# Objetivo do Plano de gerenciamento dos riscos
Gerenciar os riscos é uma forma de aumentar a exposição aos eventos positivos e diminuir os eventos negativos, monitorando e identificando riscos atuais e futuros que possam impactar de forma negativa o projeto, e é a forma como a equipe do projeto se orientam sobre como os processos de riscos serão executados.

descrevendo como os processos de riscos serão estruturados e executados iniciando pela identificação dos riscos,
suas análises qualitativa e quantitativa,
seu plano de respostas e concluindo com a forma que os riscos serão controlados e monitorados.

# Identificar os riscos
Será usado o Brainstorming para estimular e gerar idéias criativas, onde é usado para identificar riscos e resolução de problemas. O benefício é ter todos os integrantes conversando e mostrando suas idéias onde é nenhuma crítica é permitida.

# Definições de probabilidade e impacto dos riscos

Probabilidade	% de certeza
1-Muito baixa	0 a 20%
2-Baixa	20 a 40%
3-Média	40 a 60%
4-Alta	60 a 80%
5-Muito Alta	> 80%

Impacto
1-Muito baixo
2-Baixo
3-Médio
4-Alto
5-Muito Alto

Risco	Probabilidade	% de Certeza	Impacto
Falha no levantamento de dados através dos clientes	3	40%	4

Atraso na entrega dos produtos comprados para término do projeto.	2	40%	1

Atraso no desenvolvimento – tempo estimado	3	40%	5

Falha nos equipamentos adquiridos de terceiros.	2	20%	1

Falha na comunicação entre a equipe.	2	20%	5

Sobrecarga de trabalho da equipe, devido ao tempo estimado.	4	60%	5

Risco de gerenciamento no projeto – Mudanças no escopo	3	40%	4

# Planejar as respostas aos riscos

Prioridade
1-Muito baixo
2-Baixo
3-Médio
4-Alto
5-Muito Alto

Risco	Resposta	Prioridade	Proprietário
Falha no levantamento de dados através dos clientes	Conversar com a equipe e fazer brainstorming	5	Pitter, Yasmin, Leticia

Atraso na entrega dos produtos comprados para término do projeto.	Possibilidade de retirada na loja física, devido a pandemia.	2	Leticia

Atraso no desenvolvimento – tempo estimado	Possível contratação de terceiros	3	Pitter, Yasmin, Leticia

Falha nos equipamentos adquiridos de terceiros.	Compra de novo equipamento e envio para garantia.	3	Leticia

Sobrecarga de trabalho da equipe, devido ao tempo estimado.	Trello para equipe ter melhor percepção do desenvolvimento e ter conhecimento do que deve ser feito e prazos.	4	Pitter, Yasmin,Leticia

Risco de gerenciamento – mudanças no escopo	Identificar a necessidade de mudança e priorizá-las, buscando entender se é benéfico ou não tal mudança.	5	Pitter

# Decisões contratuais relacionadas a riscos
premissas e restrições e principalmente, como serão tratados (Tipos de Contrato, Cláusulas, Requisitos de bônus de desempenho, seguros, ...). Usar mesma referência do plano de gerenciamento de riscos.]

Risco	Como será tratado

# Controlar os riscos

O gerente do projeto deve acompanhar os riscos identificados e controlar os novos riscos durante a execução do projeto.

Este processo consiste de:
- Identificar, analisar, e planejar para riscos novos;
- Monitorar os riscos identificados, e executar a resposta aos riscos.
- Rever a execução do plano de respostas aos riscos para avaliar sua eficácia;
- Determina se as premissas do projeto ainda são válidas;
- Determinar se as políticas e os procedimentos de gestão de risco estão sendo seguidas;
- Determinar se as reservas de contingência de custo e prazo devem ser modificadas com os riscos do projeto.